Plan de Proyecto
<INSEZAC>
Versión 1.0

Plan de proyecto
Tabla de contenido
## 1.- Introducción
Una aplicación web es aquella herramienta que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. Una aplicación web puede contener elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información; como en este caso de “INSEZAC”, una aplicación web que ofrece agilizar el proceso de registros y consultas de beneficiarios por las direcciones de SEZAC así como la importación de dichos datos a la UPLA.
### 1.1.- Visión General del Proyecto
El sistema contendrá un login para la autenticación de los usuarios.
Cada una de las direcciones tiene su padrón de beneficiarios por lo que cada una de ellas al momento de acceder al sistema podrá dar de alta sus beneficiarios de acuerdo al proyecto que correspondan.
El usuario administrador de TI podrá dar de alta en los catálogos, los proyectos y subproyectos de cada dirección.
En las vistas de acceso de las direcciones se mostrarán los proyectos para seleccionar con el que se desea trabajar y se mostrarán las acciones referentes al proyecto y sobre esto se comienza a dar de alta la información que corresponde al estudio socioeconómico de los beneficiarios e integrarla a la UPLA así como en una base de datos interna de SEZAC.
Todas las direcciones siguen el mismo patrón de lógica.
Las direcciones solo podrán dar de alta a los beneficiarios sin tener privilegios de modificar, consultar o eliminar un beneficiario dado de alta.
Durante el registró, al momento de ingresar la CURP en caso de que el usuario ya este registrado se mostrará un mensaje informando que el usuario ya está registrado y preguntará si quiere autocompletar los datos generales del beneficiario en los campos del estudio socioeconómico.
La dirección de TI tendrá un usuario administrador con privilegios de realizar altas, consultas, modificaciones o dar de baja registros de beneficiarios.
La cuenta del Secretario de economía consistirá en solo consultas de los beneficios otorgados por las demás direcciones, se mostrará a quien se les ha apoyado y que dirección ha realizado dicho apoyo.
La aplicación será responsiva.
Los privilegios serán establecidos desde la base de datos.
Solo existirá un usuario por cada dirección.
### 1.2.- Objetivos del Proyecto
Desarrollar un sistema web que lleve el control de los padrones de beneficiarios de las distintas direcciones ­administrativas de Secretaría de Economía para generar reportes y consultas necesarias de acuerdo lo solicite en la dirección de TI así como consultas de interés por el Secretario de economía además de la importación de dichos datos a la UPLA en un solo proceso.
1. La dirección de TI tendrá un control interno de los apoyos que se les ha subsidiado a los beneficiarios, desde que proyectos vienen y que techos presupuestales subsidian.
2. Agilizar los registros de los estudios socioeconómicos a los beneficiarios.
3. Tener el control del origen del techo presupuestal de cada apoyo.
4. Agilizar el proceso de registro en la UPLA.
5. No depender de la UPLA para realizar reportes específicos de datos registrados.
6. Mostrar de una manera detallada atravesó de datos relevantes al Secretario de economía.
7. Importar documentos de estudios socioeconómicos ya generados anteriormente en .exe o .doc.
### 1.3.- Requisitos Generales del Cliente
HU	Descripción	Estimación	Priorización
HU-01	Yo como usuario de dirección necesito accesar a la aplicación por medio de un login para autentificarme con mis datos (usuario y contraseña).	4	1
HU-02	Yo como usuario de cualquier dirección, durante el registro de beneficiarios, al momento de ingresar la CURP, en caso de que el usuario ya este registrado podré autocompletar los datos generales del beneficiario en los campos del estudio socioeconómico.	5	3
HU-03	Yo como administrador de TI dar de alta los proyectos y subproyectos que correspondan a cada dirección.	5	2
HU-04	Subproyectos	5	4
HU-05	Yo como administrador de TI puedo otorgar o negar privilegios a los usuarios de las direcciones.	5	5
HU-06	Yo como Secretario de economía podré realizar consultas de los beneficios otorgados por las demás direcciones; las consultas consistirán a quien se les ha apoyado y que dirección ha realizado dicho apoyo.	1	6

## 2.- Responsabilidades del Proyecto
El proyecto quedara a cargo del equipo de desarrollo de SEZAC, el cual está conformado por:
Alejandro Castro Saucedo – Scrum Master: El Scrum Master es el alma mater de Scrum. Un error frecuente es llamarlo "líder", puesto que el Scrum Master no es un líder típico, sino que es un un auténtico Servidor neutral, que será el encargado de fomentar e instruir sobre los principios ágiles de Scrum.
Información personal: castro_isc570@hotmail.com Cel: 4921134553

Julieta Ibarra Hernández - Gestor Interno: Se encarga de llevar el orden sobre la gestión del proyecto, desde los inicios asta que se entrega, lleva a cabo las revisiones en el producto que se desarrolla.
Información personal: juliet_1003@hotmail.com Cel: 4921199573

Jesús Ramírez Vargas – Product Owner: El Dueño de Producto es la única persona autorizada para decidir sobre cuáles funcionalidades y características funcionales tendrá el producto. Es quien representa al cliente, usuarios del software y todas aquellas partes interesadas en el producto.
Información personal: jesus21c.jrv@gmail.com Cel: 4991058737

Alejandro Gonzales Torres – Development Team: Es el equipo de desarrolladores multidisciplinario, integrado por programadores, diseñadores, arquitectos, testers y demás, que en forma auto-organizada, será los encargados de desarrollar el producto.
Información personal: inge.alejandro.gonzalez@gmail.com Cel: 4929052800

## 3.- Plan de entrega
Entrega	Sprint	ID	Descripción del Requerimiento	Estimación	Priorización
<05/10/2017>	1	<HU-01>	Login	4	1
	1	<HU-03>	Alta beneficiarios	5	2
<26/10/2017>	2	<HU-02>	Proyectos	5	3
	2	<HU-04>	Sub-proyectos	5	4
<9/11/2017>	3	<HU-05>	Usuarios	5	5
	3	<HU-06>	Secrterio de economia	1	6

## 4.- Paquetes de Trabajo, Cronograma
### 4.1.- Distribución de tareas
Número de Tarea	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Estimación (días/persona)	Fecha Inicio / Estimada	Fecha Fin / Estimada	Recursos encargados (personas)
1	Tarea Principal	Enunciado del trabajo	15	28/08/17	22/09/17	4
2	Tarea Principal	Gestión de Proyecto (Monitoreo del proyecto)	4	18/09/17	04/12/17	1
2.1	Sub-tarea	GP. 1 Planificación de proyecto	1	4/09/17	25/09/17	1
2.2	Sub-tarea	GP. 2 Ejecución de Plan de Proyecto	1	18/09/17	13/11/17	1
2.3	Sub-tarea	GP.3 Evaluación y Control de Proyecto	4	13/11/17	4/12/17	1
2.4	Sub-tarea	GP.4 Cierre de Proyecto	4	13/11/17	4/12/17	1
3	Tarea Principal	Implementación del Software	35	25/09/17	13/11/17	5
3.1	Sub-tarea	IS.1 Inicio de Implementación del Software	21	14/09/17	25/09/17	5
3.2	Sub-tarea	IS.2 Análisis de Requisitos del Software	8	12/09/17	25/09/17	5
3.3	Sub-tarea	IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado de Software	3	18/09/17	27/09/17	3
3.4	Sub-tarea	IS.4 Construcción de Software	3	21/04/17	3/11/17	3
3.5	Sub-tarea	IS.5 Integración y Pruebas de Software	10	6/11/17	17/11/17	5
3.6	Sub-tarea	IS.6 Entrega de Productos	5	20/12/17	22/12/17	5
4	Tarea Principal	Configuración del Software	2	23/11/17	4/11/17	5

### 3.2.- Cronograma
Hito	Descripción	Criterio de Éxito	Fecha / Estimada
H-01	Login	Validar sus respectivos campos. / Validar al usuario de acuerdo al nivel que pertenezca. / Si los datos no existen, mostrar un mensaje de error	<05/10/2017>
H-02	Alta beneficiarios	Validar sus respectivos campos. / Verificar la exitencia del beneficiario. / Verificar el registro realizado.	<05/10/2017>
H-03	Proyectos	Validar sus respectivos campos. / Verificar el registro realizado.	<26/10/2017>
H-04	Sub-proyectos	Validar sus respectivos campos. / Verificar el registro realizado.	<26/10/2017>
H-05	UsuariosVerificar la exitencia del beneficiario.	Verificar la exitencia del usuario. / Verificar los permisos del usuario. / Verificar los privilegios otorgados.	<9/11/2017>
H-06	Secrterio de economia	Visualizar las consultas realizada en caso de que si exita datos de dicha consulta.	<9/11/2017>

## 5.- Identificación de riesgos
A continuación se muestran los riesgos identificados antes del inicio del presente proyecto profesional y su respectiva estrategia de mitigación.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Falta de conocimiento en algunos aspectos de los requerimientos.	40%	Alta	Capacitación de la tecnología requerida lo antes posible para comenzar el desarrollo de la aplicación por medio de internet o personal con experiencia en la dependencia.
Falta de seguridad en el sistema por falta de experiencia.	70%	Alta	Capacitación en los puntos que existe falta de experiencia por medio de internet o personal con experiencia en la dependencia.
Cambios constantes a los requerimientos por parte del interesado.	50%	Alta	Hacer ver al interesado que dichos cambios, retrasaran la entrega del producto.
Desintegración del equipo por falta de beneficios.	30%	Alta	Hacer ver al interesado que todos los elementos que conforman al equipo son importantes, por lo que la ausencia de alguno puede verse afectadas las entregas.
Falta de claridad en los requerimientos por parte de los interesados.	30%	Alta	Tener en cuenta cuales son los puntos prioritarios para resolver y aclarar todas las dudas que surjan.
Falta de claridad en el objetivo principal del proyecto.	30%	Alta	Concretar los requerimientos que se tendrán en la fecha de entrega.
Falta de tiempo por cuestiones externas para tener entregas listas a las fechas acordadas o concluir el proyecto	30%	Media	Tener presentes los entregables y estar al día con las actividades planeadas. Si surge algún retraso en las entregas o en la entrega final se realizará un documento para solicitar el cambio de fecha de entregas.

## 6.- Entregables
Ident.	Entregable	Fecha Estimada	Receptor
E1	Enunciado de trabajo	25/04/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E2	Manual de Usuario	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E3	Manual de Operación	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E4	Manual de Mantenimiento	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E5	Aplicación Web	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E6	Aplicación web	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández

## 7.- Gestión de la configuración
### 7.1.- Identificación de elementos de la configuración
El sistema al estar desarrollado en una aplicación móvil podrá ser utilizado en cualquier Smartphone con Android (Versión de Android aun no establecida).
### 7.2.- Herramientas, técnicas y metodologías.
Estas son las herramientas que se utilizaran para el desarrollo del proyecto:
1. Laravel : es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5 y PHP 7.
2. GitHub : es una plataforma de desarrollo colaborativo, para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.
3. Ionic : es un completo SDK de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas.
4. Typescripts : es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipado estático y objetos basados en clases.
5. Materialize : es un lenguaje de diseño que combina los principios clásicos del diseño exitoso junto con la innovación y la tecnología.
6. MariaDB : es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL (General Public License).

### 7.3.- Acceso a Repositorio
Tipo de repositorio: Electrónico
Git es una herramienta que hoy en día facilita la forma de controlar las versiones que se realizan a lo largo de un proyecto. En el transcurso de dicho proyecto conllevan diversas actualizaciones que no siempre son correctas, o quizás el proyecto comience a desviarse y se presente algún problema o error que en una versión anterior no se había presentado. Gracias a Git se puede realizar un traslado a la versión anterior y observar el código que se tenía anteriormente y después viajar al código actual y corregir errores.
La ubicación del repositorio se encuentra en la siguiente liga:
https://github.com/SmartLinesITZ/ClickTwoEat
Los permisos de acceso al repositorio están en vista pública, pero al momento de querer modificar el código y descargar el proyecto completo se encuentra como privado, de tal manera que si se quiere un repositorio privado se tiene que pagar por ello. Cualquier persona puede realizar la descarga del proyecto, pero no puede ejecutar cambios al repositorio si no se solicita. A esto se le llama pull request en el que un usuario aporta opiniones de cambio y lo envía, el encargado del repositorio recibe, si lo aprueba, se agrega al proyecto, si no aprueba, la propuesta la rechaza.
## 8.- Almacenamiento y Recuperación de Artefactos
### 8.1.- Mecanismos de Almacenamiento y Recuperación de Artefactos
El repositorio se manejará mediante GitHub, herramienta la cual alojará el repositorio del código, asimismo brindará herramientas útiles para el trabajo del equipo, dentro del proyecto.
Estas son algunas de las herramientas que ofrece GitHub:
- Una wiki para el mantenimiento de las distintas versiones de las páginas.
- Un sistema de seguimiento de problemas que permiten a los miembros del equipo detallar un problema en el software o una sugerencia que desee hacer.
- Una herramienta de revisión de código, donde se pueden añadir anotaciones en cualquier punto de un fichero y debatir sobre determinados cambios realizados en un commit específico.
- Un visor de ramas donde se pueden comparar los progresos realizados en las distintas ramas del repositorio.

### 8.2. Mecanismos de Respaldo y Recuperación de la Información
#### 8.2.1. Mecanismos de Respaldo
Por el momento el respaldo de información será de forma local, alojada en un disco duro externo. La información almacenada será la de la base de datos. El respaldo de información se llevara a cabo cada semana, para así alojar la información generada durante la semana, esta será llevada a cabo por parte de los desarrolladores Alejandro Castro y Alejandro Gonzales.
#### 8.2.2. Mecanismos de Recuperación
En caso de haber una avería o algún problema en el cual entre en conflicto la base de datos, esta se podrá restablecer desde la copia de seguridad almacenada en el disco duro externo.
## 9. Entrega del Producto
### 9.1. Requisitos de Entrega
REQ_ENTREGA1.- Conformidad del producto: El cliente debe de estar conforme con el producto entregado
REQ_ENTREGA2.- Manuales: Se deberán de entregar los manuales de Usuario, Operación y Mantenimiento

### 9.2.- Elementos que conforman la entrega
Id.	Entregable	Fecha Estimada	Receptor
E1	Enunciado de trabajo	25/04/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E2	Manual de Usuario	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E3	Manual de Operación	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E4	Manual de Mantenimiento	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E5	Aplicación Web	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández
E6	Aplicación web	1/06/17	LI. Arturo Ramos Hernández

### 9.3. Instrucciones de Entrega
Para completar la entrega se deberán llevar acabo los siguientes puntos:
- El enunciado de trabajo deberá ser aprobado previamente por el gestor de proyectos y el líder del proyecto.
- Los manuales deberán estar completos, de forma clara y concisa, igual aprobados por el gestor de proyectos y el líder de la empresa.
- El software deberá cumplir con las métricas de calidad, al igual que debe de ser aprobado por el tester asignado a nuestro proyecto.